粤港澳大湾区 AI Coding 创新大赛

方向一 · AI＋教学管理助手

# 微积分学伴

面向一元函数微分学的多模态教学智能体

项目说明书

导数  /  切线  /  单调性

发现前置知识缺口，补齐学习材料，再继续理解与练习。

| 项目项 | 约定 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 学习高等数学的大学生 |
| 团队与方式 | 3人；使用Agent辅助开发，成员负责检查、验收与交付 |
| 时间预算 | 每人每天约2小时；9月16日至25日开发，26日提交 |
| 核心特色 | 轻量知识依赖、缺口提示、材料补充、来源区分、反馈辅导 |
| 模型接口 | 暂定DeepSeek或LearnBuddy；由C验证并接入一个主接口 |
| 文档版本 | V1.1 ｜ 2026年9月15日修订 |

团队成员姓名：A __________    B __________    C __________

编制依据：赛事手册及团队已确认需求。本说明书规定拟实现行为，不代表功能已经开发或通过测试。

# 01  项目定位与初赛范围

## 1.1 项目目标

围绕导数、切线与单调性，帮助学生读懂讲义中的文字、公式和图像。系统不仅整理知识点，还指出当前学习需要哪些前置知识、材料是否覆盖这些基础，并根据学生选择和练习结果安排下一步。

上传并确认材料 → 整理知识点和前置关系 → 提示材料缺口 → 补充讲义或允许外部解释 → 分步答疑 → 固定练习 → 反馈与继续学习。

## 1.2 初赛优先级

| 级别 | 内容 |
| --- | --- |
| P0：必须完成 | 图文输入与识别确认；知识点卡片及轻量前置依赖；缺口提示；补充材料与新学习分离；默认关闭的外部参考开关；三类来源；交互答疑；9道固定练习及反馈；部署与参赛材料。 |
| 后续迭代 | AI追加练习、复杂图谱、并列／派生关系、独立语义召回系统。初赛不分配开发工时，也不作为已实现能力宣传。 |
| 初赛不做 | 整本PDF、批量资料库、手写批改、复杂证明评分、教师管理端、账号、长期画像、语音视频和动态函数绘图。 |

## 1.3 成功标准

• 线上真实接入模型，支持文字与图片；完整走通三个主题的学习流程。

• 演示一次“单调性材料缺导数解释→发现缺口→补充导数讲义→更新状态→继续答疑”。

• 回答明确区分原文、基于材料的解释／推导、用户允许的外部参考。

• 固定题与核心数学案例人工核验；边界、来源、会话测试实际通过。

• 交齐在线链接、源码、3分钟视频、PPT及真实LearnBuddy记录。

## 1.4 工期取舍与评审对应

以轻量依赖与补充流程替换原AI追加练习的开发任务，保留卡片界面，不增加图谱编辑器或新检索基础设施。技术创新突出缺口识别与学习引导；工程完整性突出边界和状态管理；用户体验突出可读公式和下一步提示；AI工具使用体现真实开发记录。

手册评分：技术创新30%、工程完整性25%、AI工具使用25%、用户体验20%。知识依赖属于本项目选择的特色，并非手册额外规定的硬性技术形式。

# 02  学生学习流程与交互

## 2.1 图文输入与确认

每次可提交不超过3000字的文字、一张不超过5MB的PNG/JPEG图片，或二者同时提交。系统显示原图与可编辑识别内容，标明模糊公式和待确认项；学生确认后才更新学习材料。无刻度示意图不据此估算精确数值。

为控制上下文和工期，每个学习会话最多3份已确认材料，确认文本与图像描述合计不超过9000字；超限时提示缩短或开始新学习。图片解析为确认文本／描述后参与后续教学，不反复发送所有图片。

## 2.2 知识点与前置提示

展示当前会话3—6张核心知识点卡片，包含名称、解释、公式与条件、来源和误区。卡片下显示“学习前需要：导数”“当前材料未覆盖”等提示；不绘制复杂网络。3—6只是展示数量，依赖覆盖判定仍检查全部已确认材料。

提示文案示例：“这部分需要导数知识，当前材料没有解释。你已掌握可以继续；也可以补充讲义，或开启AI外部参考。”材料缺失不等于学生不会，不强制锁住学习。

## 2.3 两种上传动作

| 操作 | 行为 |
| --- | --- |
| 补充当前材料 | 在当前会话加入新素材，保留旧材料和知识点。确认并重建成功后更新依赖；失败保留旧状态。更新后清空当前练习选择与反馈，旧聊天仅作历史展示。 |
| 开始新学习 | 经学生确认后生成新会话，清空旧材料、知识点、关系、聊天和练习状态；外部参考恢复关闭。 |

## 2.4 答疑与练习

保留“解释概念”“给我提示”“查看完整解答”。默认先给提示，完整解答由学生主动选择。三个主题各3道固定单选题；提交前不展示答案，答错后解释误区并引导复习，答对后建议继续。

固定练习标注“项目自编练习”，不能伪装成上传讲义原题。解析注明所用规则；若依赖材料未覆盖，先提示并允许补充。学生仍可主动尝试自编练习，但其中的解析不被计为上传材料证据。

# 03  轻量知识依赖与动态更新

## 3.1 依赖含义

只建模“学习当前知识点前需要了解什么”，不同时开发并列、派生或复杂关系。系统结合当前材料中的教学用法识别依赖，并给出依据；仅出现一个术语，不自动证明它是前置知识。无明确依据的推测只列为待确认提示，不伪装成课件结论。

| 状态 | 判定与行为 |
| --- | --- |
| LOCAL：材料已覆盖 | 当前任一已确认素材中有足以支持当前学习目的的定义、规则或说明，并能定位来源；不要求必须有独立讲义或展示卡片。 |
| MISSING：材料未覆盖 | 当前学习明确需要该概念，但所有确认素材均无相应解释。显示缺口，提供补充材料／外部参考入口。 |
| 待确认 | 依据不清晰或公式识别不完整时，先请学生确认；不把不确定推测直接记为已覆盖或缺失。 |

## 3.2 更新规则

• 每条前置关系包含依赖概念、状态、依赖理由与对应材料依据；LOCAL还需覆盖该概念的来源。

• 补充素材后重新检查当前关系，保留稳定知识点编号；只有新增材料确实提供说明，MISSING才转为LOCAL。

• 合并同义概念，排除自依赖与循环依赖；不扩展到高数全课程网络。

• 开启外部参考不会把MISSING变成LOCAL，因为上传材料仍未补齐。学生表示已会，也只影响引导，不改变材料覆盖状态。

## 3.3 核心演示案例

初始素材讲解“依据f′(x)的符号判断f(x)单调性”，未说明导数定义。系统保留单调性知识点，标记导数前置解释缺失。学生补充一份导数定义讲义后，系统将该依赖更新为材料已覆盖，随后结合两份材料解释并进入练习。

## 3.4 工程与能力边界

依赖判断由教学模块生成结构化结果，程序校验编号、来源和关系结构；教学合理性由固定案例验证。关系检查不等同于证明任意推断都正确。无需引入图数据库、图形编辑器或单独嵌入模型。

# 04  回答边界与来源规则

## 4.1 哪些问题可以回答

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 材料明确包含 | 基于对应材料回答并引用。 |
| 可依据材料推导 | 允许新例题与计算；标记基于材料的解释／推导，列出所用条件与规则。 |
| 缺少前置知识 | 说明缺少什么，不静默补齐；允许学生继续、补充材料，或开启外部参考。 |
| 部分支持 | 回答可支持部分，分别指出材料不足或超出范围的部分。 |
| 超出课程范围 | 说明仅支持导数、切线与单调性，引导回到当前主题。外部参考开关不扩大课程范围。 |
| 题目条件不足 | 指出缺少切点、区间等条件，先澄清，不把它混同于缺少知识素材。 |

## 4.2 外部参考开关

默认关闭；学生主动开启后，允许补充当前主题所需、但材料未提供的知识。外部内容显著标为“AI外部参考：非上传讲义内容”，不默认联网，也不编造外部文献链接。

关闭后禁止新生成外部参考；历史外部内容保留标签，但不作为后续材料证据或发送给模型的知识依据。新会话恢复关闭。开关改变时，丢弃按旧授权生成且尚未完成的回答。

## 4.3 三类教学来源与校验

①来自讲义：引用编号有效，摘录可在对应确认材料中找到。②根据讲义解释／推导：绑定支持规则或片段，与原文直接引用分开。③AI外部参考：只有当前开关开启时允许返回，不使用伪造的讲义引用。

每个教学内容块返回来源类型和引用；“请补充切点”等操作提示无需引用。B校验结构、编号及摘录匹配；无效来源或未授权外部内容不展示为正常答案，返回可重试错误。引用存在不等于推导正确，数学结论仍需核验。

答疑先匹配当前知识点和相关确认材料，再判断依据是否足够。初赛使用已有编号、素材片段及模型结构化判断，不引入独立语义召回系统，也不声称相似度命中即可保证答案有据。

# 05  技术架构与共享接口

## 5.1 三层架构

React＋TypeScript前端负责交互，独立TypeScript教学模块负责提示词、依赖分析和输出校验，Node.js＋TypeScript服务负责模型适配、会话与部署。单仓库、一个Web服务；不用向量数据库。

模型暂定DeepSeek或LearnBuddy，首日验证一个可用的文字与图片接口；服务端保存密钥。LearnBuddy开发记录与应用运行时模型是不同事项，第三方推理接口是否允许由C向赛事方确认。

## 5.2 首日冻结的契约

| 接口 | 输入 → 输出 |
| --- | --- |
| POST /api/parse | 文字、可选图片 → 确认草稿、公式／图像描述、待确认项；尚不修改正式材料。 |
| POST /api/knowledge | 会话、现有及待加入的确认素材 → 更新后的知识点、前置关系与来源；成功后整体提交新版本。 |
| POST /api/tutor | 会话／材料版本、问题、当前知识点、模式、外部参考许可、最近作答及有限历史 → 边界判断、分块回答、来源、下一步。 |
| GET /api/quiz?topic=… | 主题 → 该主题3道自编固定题、选项、答案和解析，由应用在提交后展示答案。初赛取消AI出题接口。 |

共享类型至少包含：会话ID、材料版本、外部参考许可；素材ID与确认文本；知识点ID及来源；前置概念ID、状态、理由和依据；回答块的来源类别与引用。C维护正常与失败JSON样例，A、B依据同一契约开发。

## 5.3 会话与错误处理

每份材料使用独立ID，更新材料递增版本；新学习使用新会话ID。响应仅在会话、材料版本与外部许可仍匹配时应用；换课、补充或改开关时丢弃旧请求结果。补充失败不清空已有状态。

当前标签页保存确认文本、依赖和进度，刷新可恢复，不承诺跨设备与关闭会话后恢复。图片不长期保存，刷新需查看原图时重新上传；确认文本仍可追溯。模型请求超过60秒报错，可重试并保留输入。

# 06  成员A：学习工作台负责人

责任目标：让学生看懂知识缺口，能够补充材料或授权外部解释，再继续答疑与练习。

| 任务 | 明确内容 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| A1 输入与会话 | 图文输入、识别确认、补充当前材料、开始新学习 | 两种上传动作明确；取消／失败不丢旧材料；限制提示清楚。 |
| A2 知识点与依赖 | 卡片、前置提示、LOCAL／MISSING状态、来源查看 | 能看出缺哪块基础；补充后状态变化；不制作复杂图谱。 |
| A3 答疑与来源 | 三种辅导模式、外部参考开关、分块来源标签 | 默认关闭；原文／推导／外部不混淆；公式可读。 |
| A4 固定练习 | 每主题3题，提交、反馈、复习入口 | 答前不展示答案；自编练习身份明确；答错可继续学习。 |
| A5 状态验收 | 加载、失败重试、刷新、窄屏、素材切换 | 旧请求不覆盖新界面；补充失败保留旧状态。 |
| A6 演示材料 | 视频脚本、录屏、PPT截图、本人使用记录 | 3分钟视频展示缺口发现与补齐，内容与发布版本一致。 |

## 6.1 最终交付物

• 前端源码与明确标注的模拟演示入口；包含缺失、已覆盖、无依据、接口失败等样例。

• 页面验收清单：桌面与窄屏、公式、三类来源、开关、补充／新学习、失败和刷新。

• 视频脚本、最终MP4/MOV、界面截图、本人LearnBuddy使用记录及人工修改说明。

## 6.2 独立开发与协作

A负责apps/web，只依赖C发布的共享类型和模拟／真实HTTP接口。A不修改模型提示词或保管API密钥。接口变更由C统一维护。B提供材料和数学清单后，A复核演示内容；C复核完整交互与异常流程。

# 07  成员B：教学智能负责人

责任目标：识别教学依赖，明确回答依据，不用模型通识静默填补材料缺口。

| 任务 | 明确内容 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| B1 图文解析 | 识别文字、公式与图像描述，列出待确认项 | 6份测试素材关键符号人工比对，模糊内容不擅自补全。 |
| B2 知识与依赖 | 抽取卡片、检查前置覆盖、补充后重建 | 覆盖依据明确；仅提及不算解释；不因未展示卡片误判缺失。 |
| B3 边界与来源 | 分类问题、材料支持判断、三类来源、开关约束 | 部分可答分开处理；不支持部分不编造引用。 |
| B4 练习与辅导 | 9道自编固定题；根据作答给下一步 | 每题答案唯一、解析正确；无AI追加出题任务。 |
| B5 教学与边界测试 | 12个教学问题＋边界用例；记录错误和修复 | 固定数学结论人工核验；越界／引用／开关行为实际测试。 |
| B6 参赛说明 | 教学案例、AI能力与限制、本人使用记录 | 区分已实现、已设计和后续能力。 |

## 7.1 自编素材与固定题

导数：x²在1处的差商与导数，结果为2。切线：x²在1处切点(1,1)，切线y=2x−1。单调性：x³−3x在(−∞,−1)、(1,+∞)递增，在(−1,1)递减。每个主题各准备文字与图片版本，共6份；单调性素材保留明确的导数前置缺口，用导数素材演示补充。

固定题每主题3道。B初审数学内容，A依据核验清单复核；分歧未解决不得进入演示。

## 7.2 最终交付物与边界

交付packages/teaching独立模块、提示词、输出与依赖规则、素材、9题、教学及边界测试记录、PPT教学内容和使用记录。模块通过C注入的模型函数运行，不依赖网页或托管平台；共享字段修改交由C。

# 08  成员C：服务、集成与协作

责任目标：让A、B独立开发，确保补充材料、新学习和授权变化不会导致数据混用。

| 任务 | 明确内容 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| C1 共享契约 | 仓库、类型、成功与失败模拟API | 首日冻结材料／依赖／来源／会话版本契约，A、B可独立工作。 |
| C2 模型与部署 | 验证图文API、额度、托管与赛事接口限制 | 选择一个主接口；完成首个线上版本；密钥仅服务端保存。 |
| C3 会话与接入 | 四个接口；追加材料、替换会话、版本及授权校验 | 补充成功才提交新状态；旧请求失效；60秒超时可重试。 |
| C4 联调与发布 | 组合教学模块和页面，执行边界回归 | 9月20日闭环；22日阻断清零；23日冻结核心功能。 |
| C5 材料与提交 | 汇总PPT、源码、使用记录，预演与正式提交 | 26日18:00前代表团队提交，核查回执与最后版本。 |

## 8.1 最终交付物

apps/server与packages/contracts源码、模型适配器、模拟API、在线链接、启动／部署说明、环境变量示例、集成与边界测试记录、最终PPT、源码归档、使用记录合集和提交回执。

## 8.2 三人协作规则

• 每人维护本人模块分支；C维护公共契约并集成。A只依赖HTTP与类型；B只依赖共享类型和模型函数；C组合两者。

• Agent任务写明目标、允许修改目录、样例、验收条件；成员实际验收后合并。

• 接口变更由发起人说明原因，C修改类型和模拟数据，A、B确认后同步。

• 每天各保存真实LearnBuddy记录及人工检查说明；C汇总，不代造使用历史。

## 8.3 每日两小时

15分钟同步任务和阻塞，75分钟驱动Agent分轮开发，30分钟手动验收、合并和整理记录。依赖未完成时使用模拟样例，避免相互等待；新需求必须替换同等工作量任务。

# 09  每日排期与交付门槛

| 日期 | A：工作台 | B：教学智能 | C：服务与集成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月16日 | 含补充／新学习的页面草图 | 依赖、边界、来源输出样例 | 冻结契约；验证API与部署 |
| 9月17日 | 输入、确认和两种上传入口 | 图文解析、缺口素材 | 模拟API、首个线上版本 |
| 9月18日 | 卡片与前置状态展示 | 依赖覆盖检查、补充后更新 | 接入解析／知识；材料版本 |
| 9月19日 | 答疑、开关、三类来源 | 边界分类与分步辅导 | 答疑接入、授权与旧响应失效 |
| 9月20日 | 固定练习、补齐后继续流程 | 9道题、误区与下一步 | 全流程联调，完成核心闭环 |
| 9月21日 | 界面与会话边界测试 | 教学、依赖、来源边界测试 | 集成回归；停止新增功能 |
| 9月22日 | 修复交互与刷新问题 | 修复数学与来源问题 | 修复状态、超时和部署问题 |
| 9月23日 | 缺口补齐演示脚本、排练 | 示例、测试结果定稿 | 发布候选版、PPT初稿 |
| 9月24日 | 视频初版、截图与记录 | 教学PPT内容与记录 | 汇总PPT、代码说明与记录 |
| 9月25日 | 视频定稿、线上复核 | 数学内容最终复核 | 提交预演、发布版本标记 |
| 9月26日 | 协助最后检查 | 协助最后检查 | 18:00前提交并核查回执 |

## 9.1 阶段门槛

16日：契约与接入可行。18日：补充材料能够更新依赖状态。20日：线上走通缺口发现、补充、答疑和练习。22日：阻断清零。25日：全部材料可提交。

## 9.2 延期取舍

AI追加练习和复杂图谱已移出初赛。继续延期时先删动画、额外美化和非必要快捷操作；保留文字式前置提示、补充／新学习、受控外部参考、来源标签及核心学习闭环。无法按时完成某项时，必须同步收缩宣传与验收承诺，不能以模拟行为冒充真实能力。

# 10  验收与边界测试

## 10.1 教学与主流程

6份图文素材逐项核验公式；每会话显示3—6个核心知识点，来源可定位。12个答疑问题覆盖概念、计算、误区和条件不足；9道固定题答案唯一、解析正确。三个主题分别在新会话完成答疑与练习；另完整演示单调性缺口补齐。

| 编号 | 边界用例 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 单调性材料仅提导数，没有解释 | 标MISSING，提示补充；不自动给外部定义。 |
| E2 | 原文解释导数，但未显示导数卡片 | 判LOCAL；不能因为卡片缺席误判材料缺失。 |
| E3 | 补充导数素材／补充无关素材 | 前者更新覆盖；后者保留缺失，不伪装已补齐。 |
| E4 | 新例题可依材料计算 | 允许推导并标注依据，不因原文无该题就拒答。 |
| E5 | 完全越界／部分可答 | 完全越界引导返回；部分问题分开回答。 |
| E6 | 关闭外部参考／主动开启 | 关闭时不生成外部内容；开启后明确标记且保持课程范围。 |
| E7 | 模型返回假引用或越权外部内容 | 校验失败，不能作为正常答案展示。 |
| E8 | 换课时旧回答迟到 | 新会话不出现旧素材、旧回答或旧练习反馈。 |
| E9 | 补充失败、刷新、达到素材上限 | 失败保留旧状态；刷新恢复确认文本；超限有操作提示。 |
| E10 | 关闭开关后旧外部回答返回 | 丢弃；历史外部内容不成为后续材料证据。 |

## 10.2 执行责任与发布条件

B主测E1—E7与数学内容；C主测E8—E10及接口异常；A复核全部界面表现。另测空输入、超限图片、模糊公式、无效密钥、60秒超时与格式错误。

测试记录包含输入、期望、实际、结论、负责人、修复版本；真实与模拟分开。核心边界必须实际通过，不能只列设计用例。已知数学错误、错误来源、未授权外部内容、会话串扰或主流程阻断均须修复后发布。

# 11  参赛材料与待落实事项

| 材料 | 负责人 | 交付要求 |
| --- | --- | --- |
| 作品链接 | C；A复核 | 真实图文调用，评委无需配置密钥，可体验核心闭环。 |
| 3分钟视频 | A | MP4/MOV，重点演示缺口识别、补充后更新与继续学习。 |
| 介绍PPT | C汇总；A、B供稿 | PPTX/PDF：问题、方向、流程、AI能力、架构、分工、验证结果。 |
| 源码与归档 | C | GitHub/Gitee链接、ZIP/TAR.GZ，含启动说明、环境变量示例与依赖说明。 |
| LearnBuddy记录 | 三人提供、C汇总 | 真实开发、调试及人工核验记录。 |
| 提交回执 | C | 赛事专区代表团队提交，确认附件、链接与最后版本。 |

## 11.1 视频与PPT表达

视频：0:00—0:20学习问题；0:20—0:50图文识别确认；0:50—1:20前置缺口；1:20—1:55补充后依赖更新；1:55—2:30答疑及来源／外部开关；2:30—2:50练习反馈；2:50—3:00团队与亮点。

PPT建议8页：项目定位、学生问题、缺口补齐流程、边界与来源、技术架构、三人分工、实际测试、演示与后续。描述能力时区分已实现、已设计、后续规划；AI追加练习和复杂图谱只列后续。

## 11.2 首日待落实事项

• C确认实际文字／图片API、额度和费用；选择一个主接口。接口名称与模型型号在验证后补充。

• LearnBuddy用于赛事指定的开发／创作过程，保留记录；后端推理可否调用自有DeepSeek尚需赛事方确认，二者不混同。

• C确定Node.js托管环境，完成试部署；三人填入姓名，确认契约与分工。

9月26日23:59为手册截止时间；团队内部18:00前提交。由C一人代表提交并核查回执。跨专业与社交传播加分按实际情况决定，不挤占核心开发时间。

V1.1修订要点：前置依赖与补充流程升级为初赛重点；明确三类来源、外部授权、会话重置与边界测试；同步调整接口、三人任务及排期；AI追加练习移至后续。